Gesamtpaket Rang 24

Autorin: Natalie Weber

Referenz: Wirkungsökonomie

Version: 1.0

Stand: 25. Mai 2026

Status: Öffentliche Releaseübersicht

Autorin: Natalie Weber

Referenz: Wirkungsökonomie

Version: 1.0

Status: Website-1.0-Releasepaket - Entwurf fuer finale Integration und QA

Stand: 25. Mai 2026

Rang 24 - Masterbibliothek, Downloadzentrum und Website-1.0-Releasepaket

Autorin: Natalie Weber

Referenz: Wirkungsökonomie

Version: 1.0

Status: Website-1.0-Releasepaket - Entwurf fuer finale Integration und QA

Stand: 25. Mai 2026

Executive Summary

Rang 24 ist kein weiteres Fachportal. Rang 24 ist der Abschlussbaustein fuer Website 1.0. Er fuehrt die vorhandenen Portalpakete, Grundlagen, Downloads, Onlinefassungen, Toolkarten, Glossarbegriffe, SDG-/SDG+-Logik und Integrationsgrundlageen in eine Masterstruktur zusammen.

Die Website 1.0 ist erst dann fertig, wenn alle Inhalte nicht nur als ZIP oder PDF existieren, sondern oeffentlich lesbar, korrekt verlinkt, mobil bedienbar, druckbar, downloadbar und begrifflich konsistent eingebunden sind.

Fuehrende Release-Definition

Website 1.0 gilt als releasefaehig, wenn alle Portale von Rang 0 bis Rang 23 online lesbar sind, alle Downloads als PDF und DOCX funktionieren, alle Toolkarten sauber beschrieben sind, SDGs, Agenda 2030 und SDG+ konsistent erklaert werden, politische Anschlussfaehigkeit auf den Wirkungsfeldseiten eingebaut ist, keine fachlichen Arbeitsvermerke sichtbar sind und Build, Linkcheck, Mobile-Check und Downloadcheck bestanden sind.

Fuehrende Begriffslogik

Wirkung ist neutral und relational. Wirkung ist die tatsaechliche Veraenderung von Zustaenden. Sie kann positiv, negativ oder neutral sein. Bewertet wird am Referenzrahmen der SDGs, der Agenda 2030 und SDG+. Ziel der Wirkungsökonomie ist positive Netto-Wirkung fuer Mensch, Planet und Demokratie.

Mensch, Planet und Demokratie sind die kommunikative Uebersetzung dieses Referenzrahmens. Die SDGs und die Agenda 2030 bleiben der globale Anschlussrahmen. SDG+ ist keine UN-Kategorie, sondern die transparente Erweiterung der Wirkungsökonomie fuer Demokratie, Medienqualitaet, Rechtsstaatlichkeit, Diskursfaehigkeit, institutionelles Vertrauen, gesellschaftlichen Zusammenhalt und digitale Selbstbestimmung.

Was Rang 24 leistet

1. Masterbibliothek mit Dokumentregister.

2. Downloadzentrum mit PDF, DOCX, ZIP, HTML und Onlinefassung.

3. Seitenregister fuer alle Portale und globalen Seiten.

4. Toolkartenregister mit Status und Zielslug.

5. QA-Checkliste fuer Website 1.0.

6. Liste offener Punkte und Risiken.

7. Integrationsgrundlage fuer Website-Integration.

8. Release-Gates fuer Abnahme.

Abgrenzung

Rang 24 ersetzt nicht die fachliche Endabnahme. Rang 24 liefert die Struktur, das Register und die Grundlage, damit Fachteam die Website 1.0 vollstaendig integrieren und pruefen kann. Eine oeffentliche Freigabe darf erst nach der technischen und fachlichen QA erfolgen.

Aktiver Paketstatus

Die aktiven Source-Pakete fuer Rang 15 bis Rang 23 sind im Masterregister enthalten. Wo mehrere Versionen existieren, ist im Register die aktive Fassung markiert. Aeltere Pakete muessen auf der Website als superseded behandelt werden und duerfen nicht unkontrolliert parallel verlinkt werden.

Release-Gates

Gate 1 - Inhaltliche Vollstaendigkeit

Alle Portalstartseiten, Konzeptpapiere, Gesamtdossiers, Detailkonzepte, Toolkarten, SDG-/SDG+-Bloecke, politische Anschlussfaehigkeitsseiten und Downloadseiten sind angelegt.

Gate 2 - Dateivollstaendigkeit

Jede oeffentlich sichtbare Downloadkarte hat mindestens PDF und DOCX. ZIP-Pakete sind fuer Rangpakete verfuegbar. HTML-Onlinefassungen sind vorhanden und vollstaendig lesbar.

Gate 3 - Begriffs- und SDG-Konsistenz

Wirkung wird nicht automatisch positiv verwendet. SDG+ wird nicht als UN-Kategorie dargestellt. Mensch, Planet und Demokratie wird als kommunikative Uebersetzung der SDGs, der Agenda 2030 und SDG+ erklaert.

Gate 4 - Politische Anschlussfaehigkeit

Auf jeder Wirkungsfeldseite existiert der Pflichtblock mit Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen, Ausgestaltungsspielraum, Zielkonflikten, Rollenverteilung, Uebergang und Schutz, Evaluation und Korrektur, parteipolitischer Anschlussfaehigkeit und Schutz vor Technokratie.

Gate 5 - UX und Technik

Mobile Inhaltsverzeichnisse funktionieren, Tabellen sind responsiv oder als Cards umgesetzt, Druckfunktion ist vorhanden, Downloadbuttons funktionieren, PDFs und DOCX-Dateien oeffnen korrekt, Website-Links haben keine 404-Fehler.

Gate 6 - Website-Sauberkeit

Keine Integrationsgrundlageen, keine fachlichen Arbeitsvermerke, keine unfertigen Statusnotizen, keine unfertiger Text und keine Arbeitskommentare sind oeffentlich sichtbar.

Gate 7 - Build und Linkcheck

Build erfolgreich. Lint erfolgreich oder dokumentierte Ausnahmen. Linkcheck erfolgreich. Downloadcheck erfolgreich. Mobile Check erfolgreich.

Masterbibliothek 1.0

Die Fachbibliothek ist nicht nur ein Archiv. Sie ist die zentrale Navigations- und Vertrauensstruktur der Website. Sie muss Inhalte nach Rang, Portal, Dokumenttyp, Version, Status, Onlinefassung, PDF, DOCX, SDG-Bezug, SDG+-Bezug, Toolkarten, Buchanker und Glossarbegriffen auffindbar machen.

Pflichtfilter

- Rang

- Portal

- Dokumenttyp

- Status

- Version

- Format

- SDG

- SDG+

- Thema

- Zielgruppe

- Online lesbar

- PDF vorhanden

- DOCX vorhanden

- Toolbezug

- Buchanker

Pflichtspalten

- Titel

- Rang

- Portal

- Dokumenttyp

- Kurzbeschreibung

- Status

- Version

- Stand

- Autorin

- Referenz

- PDF-Link

- DOCX-Link

- Onlinefassung

- HTML-Link

- Markdown-Quelle optional

- Toolkarten

- SDG-Bezug

- SDG+-Bezug

- Buchanker

- Glossarbegriffe

- Quellenstatus

- QA-Status

- Prioritaet

- oeffentlich sichtbar

Offene Hauptpunkte vor Website 1.0

1. Rang 0 bis Rang 14 muessen gegen die neuen Qualitaetsstandards geprueft werden.

2. Alle alten Kurztexte muessen umbenannt oder durch Langfassungen ersetzt werden.

3. Alle Rangpakete muessen in die Fachbibliothek importiert werden.

4. Alle PDF- und DOCX-Links muessen funktionieren.

5. Alle Onlinefassungen muessen vollstaendig lesbar sein.

6. Alle Toolkarten muessen Beschreibung, Nutzen, Status und Link haben.

7. Glossar und Begriffsseiten muessen nach dem fuehrenden Begriffsleitfaden aktualisiert sein.

8. SDG-/SDG+-Referenz muss staerker und zentral verlinkt sein.

9. Die Seite Mensch, Planet und Demokratie muss die kommunikative Uebersetzung von SDGs, Agenda 2030 und SDG+ erklaeren.

10. Alle politischen Anschlussfaehigkeitsbloecke muessen sichtbar eingebaut sein.

Ergebnis

Rang 24 macht die Fachbibliothek, das Downloadzentrum und die Website-1.0-Abnahme steuerbar. Es ersetzt nicht die Integration, sondern liefert die verbindliche Arbeitsgrundlage fuer Fachteam und die fachliche Endpruefung.

Masterbibliothek 1.0 - Architektur, Datenmodell und Governance

Autorin: Natalie Weber

Referenz: Wirkungsökonomie

Version: 1.0

Status: Website-1.0-Releasepaket - Entwurf fuer finale Integration und QA

Stand: 25. Mai 2026

Ziel

Die Masterbibliothek ist das oeffentliche Wissensarchiv der Wirkungsökonomie. Sie fuehrt Website, Buch, Akademie, Dossiers, Portale, Detailkonzepte, Toolkarten, Downloads, Glossar und Quellen in einer konsistenten Struktur zusammen.

Leitprinzipien

1. Jede Datei braucht eine Onlinefassung.

2. Jede Onlinefassung braucht PDF- und DOCX-Download.

3. Jede Downloadkarte braucht Status, Version, Stand, Autorin und Referenz.

4. Keine kurzen Grobtexte duerfen als Detailkonzept erscheinen.

5. Jedes Fachportal braucht SDG-/SDG+-Block und politische Anschlussfaehigkeit.

6. Jedes Tool braucht Beschreibung, Nutzen, Zielgruppe, Status und Link.

7. Jedes Dokument muss suchbar und filterbar sein.

8. Aeltere oder ueberholte Versionen muessen als superseded markiert werden.

Datenmodell

Die Bibliothek verwendet drei Hauptebenen.

Ebene 1 - Portal

Ein Portal ist ein thematischer Wirkungsraum, zum Beispiel Wohnen, Arbeit, Gesundheit, Migration oder Digitalisierung. Ein Portal besitzt Startseite, Konzeptpapier, Gesamtdossier, Detailkonzepte, Downloads, Toolkarten, SDG-/SDG+-Block, politische Anschlussfaehigkeit, Buchanker und Glossarlinks.

Ebene 2 - Dokument

Ein Dokument ist ein einzelner Inhalt mit klarer Fassung. Dokumenttypen sind: Portalstartseite, Konzeptpapier, Gesamtdossier, Detailkonzept, Toolkarte, SDG-/SDG+-Block, politische Anschlussfaehigkeit, Quellen, Glossar, Integrationsgrundlage, Releasebericht.

Ebene 3 - Format

Ein Dokument kann mehrere Formate besitzen: Onlinefassung, PDF, DOCX, HTML, Markdown, JSON, XLSX oder ZIP. Fuer Website 1.0 sind Onlinefassung, PDF und DOCX Pflicht, sofern es sich um oeffentliche Fachtexte handelt.

Versionierung

Versionierung ist kein Formalismus. Sie verhindert, dass alte, kurze oder fehlerhafte Fassungen parallel zur gueltigen Fassung auftauchen. Jede Fassung erhaelt:

- Version

- Stand

- Status

- Autorin

- Referenz

- aktive Version ja/nein

- superseded durch

- QA-Status

Aktive und superseded Fassungen

Wenn mehrere Pakete desselben Rangs existieren, muss Fachteam nur die im Masterregister als aktiv markierte Fassung oeffentlich prominent verlinken. Aeltere Pakete koennen archiviert oder als superseded markiert werden, duerfen aber nicht als gleichwertige aktuelle Fassung erscheinen.

Such- und Filterlogik

Die Fachbibliothek braucht Filter nach Rang, Thema, Dokumenttyp, Format, Status, SDG, SDG+, Zielgruppe, Toolbezug, Buchanker und Version. Die Suche muss Titel, Kurzbeschreibung, Glossarbegriffe, Portalnamen und Dokumenttypen durchsuchen.

Downloadzentrum

Das Downloadzentrum ist keine Dateiliste. Es ist eine kuratierte Bibliothek. Jede Downloadkarte muss erklaeren, was die Datei ist, wofuer sie gedacht ist, welcher Status gilt und welche Onlinefassung dazu gehoert.

Onlinefassungen

Onlinefassungen sind Pflicht. Eine Website, die nur PDF-Downloads anbietet, ist fuer Version 1.0 nicht ausreichend. Lange Konzepte muessen online lesbar sein, mit Inhaltsverzeichnis, Ankerlinks, Druckfunktion, Querverlinkungen und mobil sauberer Darstellung.

Toolkarten-Governance

Toolkarten duerfen nicht nur Namen enthalten. Jede Toolkarte braucht:

- Beschreibung

- Nutzen

- Zielgruppe

- Status

- Demo oder Link

- Datenbedarf

- SDG-/SDG+-Bezug

- Schutzlogik gegen Missbrauch

Glossar-Governance

Der Begriffsleitfaden vom 21. Mai 2026 ist fuehrend. Aeltere Begriffsverwendungen muessen gegen ihn geprueft werden. Besonders kritisch sind Wirkung, positive Wirkung, Netto-Wirkung, SDG+, Mensch, Planet und Demokratie, Wirkungsbewertung, Wirkungspotenzial, Wirkungsrisiko, Wirkungssimulation, Wirkungswahrheit und Wirkungsarchitektur.

Quellen-Governance

Quellen muessen in oeffentlichen Dokumenten als normale Quellen lesbar sein. Keine nicht öffentlichen Zitationsmarker, keine Bearbeitungsspuren, keine rohen Toolreferenzen. Externe Quellen muessen mit Titel, Institution, Jahr, URL und Abrufhinweis oder Stand angegeben werden.

Abschluss

Die Masterbibliothek ist der Ort, an dem aus einzelnen Rangpaketen eine nutzbare Website 1.0 wird. Sie sorgt fuer Wiederauffindbarkeit, Versionstreue, Quellenklarheit, Downloadfaehigkeit und fachliche Kontrolle.

Offene Punkte, Risiken und QA-Schwerpunkte fuer Website 1.0

Autorin: Natalie Weber

Referenz: Wirkungsökonomie

Version: 1.0

Status: Website-1.0-Releasepaket - Entwurf fuer finale Integration und QA

Stand: 25. Mai 2026

Hauptbefund

Die Paketproduktion ist weit fortgeschritten, aber die Website 1.0 ist erst dann fertig, wenn die Inhalte technisch und fachlich integriert sind. Es gibt drei Risikozonen: alte Kurzkonzepte, fehlende Onlinefassungen und inkonsistente Verlinkung.

Kritische Punkte

1. Rang 0 bis 14 pruefen

Viele fruehe Portale und Dokumente sind nutzbar, aber nicht alle erfuellen automatisch den spaeter gesetzten Qualitaetsstandard. Kurze Texte muessen als Ueberblick, Kurzkonzept, Portaltext oder Einfuehrung bezeichnet werden. Echte Detailkonzepte brauchen Langfassung, Beispiele, Datenlogik, SDG-/SDG+-Bezug, politische Anschlussfaehigkeit und Quellen.

2. Rang 17 Dubletten bereinigen

Bei Rang 17 existieren mehrere Fassungen. Fachteam muss nur die aktive Langfassung oeffentlich verlinken und alte Fassungen als superseded behandeln.

3. Fachbibliothek wirklich befuellen

Rang 23 hat die Fachbibliothek konzipiert. Rang 24 liefert das Register. Fachteam muss daraus die tatsaechliche Website-Bibliothek bauen.

4. Downloads pruefen

Jede Downloadkarte braucht PDF und DOCX. ZIP-Pakete muessen sichtbar sein. Keine leeren Buttons. Keine toten Links.

5. Onlinefassungen pruefen

Jede Hauptdatei braucht eine vollstaendige Onlinefassung. Keine PDF-only-Seiten. Keine Teaser ohne Volltext.

6. SDG-/SDG+-Konsistenz

SDG+ ist keine UN-Kategorie. Mensch, Planet und Demokratie ist die kommunikative Uebersetzung der SDGs, der Agenda 2030 und SDG+.

7. Politische Anschlussfaehigkeit

Der Pflichtblock muss auf allen Wirkungsfeldseiten erscheinen. Dabei muss klar sein: Die Wirkungsökonomie liefert einen Bewertungs- und Steuerungsrahmen, kein fertiges Parteiprogramm.

8. Schutz vor Technokratie

Keine Personenbewertung. Keine Social-Credit-Logik. Keine Verhaltensueberwachung. Bewertet werden Produkte, Strukturen, Organisationen, Programme, Kapitalfluesse, oeffentliche Mittel und Wirkungsraeume.

9. Mobile UX

Tabellen muessen responsiv sein. Inhaltsverzeichnisse muessen mobil funktionieren. Lange Seiten brauchen Sprungmarken.

10. Website-Sauberkeit

Prioritaeten fuer die naechste Prüfrunde

1. Masterbibliothek anlegen.

2. Downloadzentrum anlegen.

3. Aktive Pakete importieren.

4. Rang 0 bis 14 gegen die neue Qualitaetslogik pruefen.

5. Glossar aktualisieren.

6. SDG-/SDG+-Referenzseite ausbauen.

7. Toolkartenregister online bringen.

8. Volltext- und Downloadcheck laufen lassen.

9. Releasebericht erzeugen.

Fertig-Kriterium

Website 1.0 ist nicht fertig, wenn Dateien existieren. Sie ist fertig, wenn die Nutzer:innen alle Inhalte finden, lesen, herunterladen, drucken, verstehen und einordnen koennen.

Integrationsgrundlage Website 1.0

GO 24 - Masterbibliothek, Downloadzentrum und Website-1.0-Releasepruefung vollstaendig integrieren

Ausgangslage:

Es liegt ein Rang-24-Releasepaket vor:

WÖk_Rang24_Masterbibliothek-Website-1.0-Releasepaket_v1.0.zip

Ziel:

Baue aus den vorhandenen Portalen, Rangpaketen, Dossiers, Detailkonzepten, PDFs, DOCX-Dateien, Onlinefassungen, Toolkarten, Glossarbegriffen und Quellen eine releasefaehige Website 1.0.

Wichtig:

Rang 24 ist kein weiteres Fachportal. Rang 24 ist die Gesamt-QA und Integrationsschicht fuer Website 1.0.

Fuehrende Begriffslogik:

Wirkung ist neutral und relational.

Wirkung ist die tatsaechliche Veraenderung von Zustaenden.

Wirkung kann positiv, negativ oder neutral sein.

Bewertet wird am Referenzrahmen SDGs, Agenda 2030 und SDG+.

Ziel der Wirkungsökonomie ist positive Netto-Wirkung fuer Mensch, Planet und Demokratie.

SDG+ ist keine UN-Kategorie, sondern eine transparente Erweiterung der Wirkungsökonomie.

Mensch, Planet und Demokratie ist die kommunikative Uebersetzung der SDGs, der Agenda 2030 und SDG+.

Pflicht:

Keine en dashes verwenden, nur normale Bindestriche.

Corporate Design der Wirkungsökonomie verwenden.

Autorin immer Natalie Weber.

Referenz immer Wirkungsökonomie.

Version, Stand, Status und Downloadhinweise sichtbar machen.

AUFGABE 1 - Rang-24-Paket importieren

1. ZIP entpacken.

2. Masterregister in /xlsx, /csv und /json pruefen.

5. basisdateien mit fuehrendem Begriffsleitfaden und Master-Items beruecksichtigen.

AUFGABE 2 - Fachbibliothek bauen

Route:

/fachbibliothek/

Die Fachbibliothek muss alle Inhalte aus dem Master_Downloadregister anzeigen und filterbar machen.

Pflichtfilter:

- Rang

- Portal

- Dokumenttyp

- Status

- Version

- Format

- SDG

- SDG+

- Thema

- Zielgruppe

- Online lesbar

- PDF vorhanden

- DOCX vorhanden

- Toolbezug

- Buchanker

Jede Bibliothekskarte braucht:

- Titel

- Rang

- Portal

- Dokumenttyp

- Kurzbeschreibung

- Status

- Version

- Stand

- Autorin

- Referenz

- Onlinefassung

- PDF-Download

- DOCX-Download

- optional ZIP-Download

- Toolbezug

- Glossarbezug

AUFGABE 3 - Downloadzentrum bauen

Route:

/downloads/

Erstelle ein Downloadzentrum mit:

- Master-Downloads

- Rangpakete

- Grundlagen

- Dossiers

- Detailkonzepte

- Toolkarten

Keine leeren Buttons.

Keine toten Links.

PDF und DOCX immer gemeinsam anbieten, wenn beide vorhanden sind.

AUFGABE 4 - Aktive Versionen verwenden

Wenn mehrere Pakete eines Rangs existieren, nur die aktive Fassung aus dem Masterregister prominent verlinken. Aeltere Pakete als superseded markieren oder nicht oeffentlich anzeigen.

AUFGABE 5 - Rang 0 bis Rang 14 pruefen

Pruefe alle bestehenden Portale 0 bis 14:

- Gibt es Portalstartseite?

- Gibt es Onlinefassung?

- Gibt es PDF?

- Gibt es DOCX?

- Gibt es Toolkarten?

- Gibt es SDG-/SDG+-Block?

- Gibt es politische Anschlussfaehigkeit?

- Sind kurze Texte korrekt als Kurzkonzept oder Ueberblick bezeichnet?

- Fehlen Langfassungen?

Fehlende Inhalte in einem oeffentlichen oder Releasebericht markieren.

AUFGABE 6 - Globale Seiten bauen oder aktualisieren

Pflichtseiten:

/portale/

/fachbibliothek/

/downloads/

/akademie/

/glossar/

/tools/

/sdg-sdgplus/

/website-1-0-release/

AUFGABE 7 - Glossar pruefen

Fuehrender Begriffsleitfaden gilt.

Besonders pruefen:

- Wirkung

- positive Wirkung

- negative Wirkung

- neutrale Wirkung

- Wirkungspotenzial

- Wirkungsrisiko

- Netto-Wirkung

- positive Netto-Wirkung

- Transformationswirkung

- Wirkungslenkung

- Wirkungsarchitektur

- SDG+

- Mensch, Planet und Demokratie

AUFGABE 8 - Mensch, Planet und Demokratie korrigieren

Auf der Begriffsseite muss stehen:

Mensch, Planet und Demokratie sind die drei Oberbegriffe, unter denen die Wirkungsökonomie SDGs, Agenda 2030 und SDG+ kommunikativ verstaendlich zusammenfasst. Fachlich bleibt der Referenzrahmen SDGs, Agenda 2030 und SDG+. Kommunikativ wird daraus: Wirkung fuer Mensch, Planet und Demokratie.

AUFGABE 9 - Politische Anschlussfaehigkeit pruefen

Auf jeder Wirkungsfeldseite muss der Pflichtblock vorhanden sein:

- Aufgabe der Politik

- politische Rahmenbedingungen

- Ausgestaltungsspielraum

- Zielkonflikte

- Rollenverteilung

- Uebergang und Schutz

- Evaluation und Korrektur

- parteipolitische Anschlussfaehigkeit

- Schutz vor Technokratie

Pflichtsatz:

Die Wirkungsökonomie liefert keinen fertigen Parteiprogrammtext, sondern einen Bewertungs- und Steuerungsrahmen. Parteien behalten Ausgestaltungsspielraum.

AUFGABE 10 - Toolkartenregister integrieren

Route:

/tools/

Alle Toolkarten aus dem Masterregister anzeigen.

Jede Toolkarte braucht Beschreibung, Nutzen, Zielgruppe, Status und Link oder Demo in Vorbereitung.

Keine Toolkarte darf nur aus einem Namen bestehen.

AUFGABE 11 - UX und Technik

1. Mobile Inhaltsverzeichnisse.

2. Responsive Tabellen oder Card-Darstellung.

3. Breadcrumbs.

4. Druckfunktion.

5. PDF und DOCX in neuem Tab.

6. Downloadbuttons sichtbar.

7. SEO-Metadaten.

8. Suchfunktion oder Filterfunktion fuer Bibliothek.

9. Keine 404-Links.

10. Keine leeren unfertiger Textseiten.

AUFGABE 12 - QA ausfuehren

1. Build ausfuehren.

2. Linkcheck ausfuehren.

3. Downloadcheck PDF/DOCX/ZIP ausfuehren.

4. Mobile Check ausfuehren.

5. Website nach fachlichen Arbeitsvermerken durchsuchen.

6. Nach en dashes suchen und ersetzen.

7. SDG+ Darstellung pruefen.

8. Politische Anschlussfaehigkeit pruefen.

9. Toolkarten pruefen.

10. Releasebericht erzeugen.

Website 1.0 gilt erst als fertig, wenn:

- alle Portale Rang 0 bis 23 sichtbar sind

- Fachbibliothek online ist

- Downloadzentrum online ist

- PDF und DOCX funktionieren

- ZIP-Pakete funktionieren

- Onlinefassungen vollstaendig lesbar sind

- Toolkarten vollstaendig sind

- SDG-/SDG+-Logik korrekt ist

- politische Anschlussfaehigkeit vorhanden ist

- keine fachlichen Arbeitsvermerke sichtbar sind

- Build erfolgreich ist

- Linkcheck erfolgreich ist

- Mobile Check erfolgreich ist

- Downloadcheck erfolgreich ist